GUÍA TÉCNICA

Consolidación del flujo de cálculo, cobro y persistencia

Formulario TfrmProcVentaRapida | Delphi 7 + Firebird 2.5

Propósito. Cerrar el milestone de estabilidad funcional mediante una secuencia controlada de mejoras: una ruta de cálculo por operación, recuperación clara ante errores, preservación de reglas DGII y pruebas obligatorias antes de avanzar.

Alcance: facturación, inventario temporal POS, totales, cobro, modificación, reimpresión y validación fiscal.

Estado: guía de arquitectura y pruebas. No autoriza cambios de código sin cumplir el gate del milestone anterior.

# 1. Objetivo y criterio de éxito

La prioridad no es “bloquear” al cajero; es conservar coherencia matemática y fiscal sin dejar una transacción atrapada. Una validación incorrecta debe devolver al usuario al dato corregible, manteniendo los datos válidos ya digitados y sin exigir intervención de soporte.

Criterio de éxito. Después de cada acción del usuario, la venta debe estar en uno de dos estados: (a) consistente y lista para continuar; o (b) pendiente de una corrección explícita, con foco en el dato corregible. Nunca en un tercer estado ambiguo con flags, pagos o controles contradictorios.

# 2. Alcance, fuentes y límites

| Elemento | Definición de este documento |
| --- | --- |
| Código auditado | UProcVentaRapida.pas (fuente actual de trabajo) y UDatModCalculos.pas. Las referencias de líneas son puntos de auditoría, no contratos permanentes. |
| Datos temporales | rxVenta, Totales, POS_EXTRA_DET y POS_EXTRA_SUM. |
| Contextos de negocio | Venta nueva, modificación de factura, modificación de cotización, devolución, cobro, persistencia e impresión/reimpresión. |
| Fuera de alcance inicial | Cambios de reglas DGII, rediseño de interfaz, cambios de esquema no requeridos para corregir flujo, y refactorizaciones estéticas sin una prueba funcional asociada. |
| Regla de cambio | No se crea una variable o procedimiento nuevo por comodidad. Primero se inventarían y asignan responsabilidades a los controles ya existentes. |

# 3. Principios no negociables

Una acción lógica debe producir una sola ejecución de cálculo; no una por tecla, evento, PostMessage y botón al mismo tiempo.

POS_EXTRA_DET y POS_EXTRA_SUM son responsabilidad del motor dmCalculos; el formulario modifica insumos, no fórmulas persistidas.

Los flags de cálculo y los flags de negocio no son intercambiables. Un error de digitación no puede limpiar ni congelar el estado fiscal.

Los eventos Enter, Change, KeyDown y SetFocus no son puntos de cierre de negocio. Pueden preparar interfaz o marcar pendiente; no deben confirmar un cobro ni resetear una venta.

Un mensaje de error debe dejar una salida de recuperación directa: foco, dato a corregir y reintento. No debe convertirse en deadlock operativo.

La reimpresión es lectura. No recalcula, no modifica rxVenta, no actualiza POS_EXTRA y no cambia flags de una venta activa.

Una operación masiva puede postear varias líneas, pero debe ejecutar un solo cálculo completo al final.

Cada milestone debe incluir evidencia: log de llamadas, datos antes/después, resultado esperado y resultado real. Sin evidencia no hay avance.

# 4. Invariantes funcionales

| ID | Invariante | Comprobación |
| --- | --- | --- |
| I-01 | Cada cambio que afecta dinero termina con rxVenta, POS_EXTRA_DET, POS_EXTRA_SUM y Totales coherentes. | Comparar detalle, sumatoria y total al terminar la operación. |
| I-02 | No se ejecuta cálculo financiero por cada tecla digitada. | Trazas: una edición de precio produce cálculo al confirmar salida, no por carácter. |
| I-03 | Todo error recuperable conserva los datos válidos existentes. | Repetir la acción después de corregir el campo sin reiniciar la venta. |
| I-04 | Los flags de cobro solo cambian por acciones de negocio de cobro, cancelación/reinicio o entrada/salida explícita de contexto. | Auditoría de escrituras de FTotalesCongelados..., FPagoConfirmado y FTotalNetoCobro. |
| I-05 | Reimpresión y consulta son de solo lectura. | Trazas con cero Post de rxVenta y cero llamadas a dmCalculos. |
| I-06 | Un cálculo completo termina con una única actualización final de POS_EXTRA_SUM. | Log correlacionado de inicio/fin y conteo de Pos_UpdateTotales. |
| I-07 | Ningún flujo borra pagos temporales, POS_EXTRA o flags de otra transacción. | Prueba con dos ventas simultáneas de prueba y filtros por GlbNumVtaPOS/serie. |

# 5. Arquitectura objetivo: responsabilidades únicas

La consolidación no exige rehacer todo el formulario. Exige declarar qué ruta tiene permiso para mutar, programar, calcular, limpiar flags y persistir. Las excepciones de carga masiva existen, pero deben estar explícitamente delimitadas.

| Responsabilidad | Dueño objetivo | No autorizado / observación |
| --- | --- | --- |
| Post normal de una línea | PostLineaYSolicitarCalculo | Los eventos de controles no deben postear por caminos adicionales. Las cargas masivas son excepción controlada con LlenandoDatos=True. |
| Marcar cálculo pendiente | SolicitarCalculoTotales | No limpiar flags de cobro ni de modificación dentro de este scheduler. |
| Programar cálculo diferido | DiferirCalculoTotales | Solo una cola WM activa mediante CalculoMsgPendiente. |
| Ejecutar cálculo normal | Un único ejecutor: WMDiferirCalculoTotales delegando en EjecutarCalculoTotales, o un solo handler equivalente. | WMCalcularTotales/BitBtn27 no debe coexistir como ruta normal paralela. |
| Cálculo completo | dmCalculos.ProcesaCalculosVentaCompleta invocado solo por flujos masivos o frontera fiscal justificada. | No invocarlo desde eventos ordinarios de foco/tecla. |
| POS_EXTRA_DET | dmCalculos.ProcInsertUpdatePosExtraDet | El formulario no calcula ni escribe campos calculados del detalle temporal. |
| POS_EXTRA_SUM y Totales | dmCalculos.ActualizarPosExtraSum / Pos_UpdateTotales | TotalesAfterPost debe ser pasivo frente al motor para evitar reentrancia. |
| Cierre fiscal | PrepararCierreFiscal como barrera final. | No debe convertirse en otro editor ni crear pagos. |
| Cobro | Flujo explícito de pago, después de cierre fiscal válido. | No se inicia ni se cancela por entrar/salir accidentalmente de un campo. |
| Reimpresión | Flujo de consulta/impresión. | Cero escritura, cero cálculo y cero borrado de temporales. |

# 6. Inventario de flags existente y regla de uso

No se agregarán flags durante los milestones 0 y 1. Primero se consolidará el uso de los ya existentes. Los valores de abajo definen el contrato objetivo; cualquier escritura fuera de su dueño debe justificarse o eliminarse.

| Grupo | Flags | Dueño / semántica objetivo |
| --- | --- | --- |
| Ejecución | EnProcesoCalculo | Solo el ejecutor de cálculo lo activa al entrar y lo limpia en finally. Impide reentrancia; no decide negocio. |
| Pendiente | DatosModificados, CalculoPendiente, GlbCalculado, procCalc | SolicitarCalculoTotales los marca. El ejecutor los limpia únicamente después de cálculo exitoso. Ante error técnico quedan pendientes, no “verdes”. |
| Cola WM | CalculoMsgPendiente | Solo DiferirCalculoTotales lo establece antes de PostMessage y el ejecutor lo limpia al consumir o al fallar. |
| Cobro | FTotalesCongeladosFiscalmente, FTotalNetoFiscalConfirmado, FTotalesCongeladosParaCobro, FPagoConfirmado, FTotalNetoCobro | Solo inicialización/reinicio explícito, preparación/cancelación de cobro y cierre exitoso. Jamás en eventos Enter, errores de RNC o scheduler genérico. |
| Contexto | EsModificandoFactura, EsModificandoCotiza, EsDevolucion, LlenandoDatos | Se establecen al entrar o salir del contexto. No deben usarse para “saltar” la coherencia del cálculo. |

# 7. Contextos y prioridad de flujo

Los contextos son mutuamente excluyentes. Las fases se suceden; no deben mezclarse.

| Nivel | Estados | Regla |
| --- | --- | --- |
| Contexto | Reimpresión ¦ Venta nueva ¦ Modificación factura ¦ Modificación cotización ¦ Devolución | Un solo contexto de negocio activo. Reimpresión es estrictamente lectura. |
| Fase | Edición ¦ Cálculo pendiente ¦ Cálculo en ejecución ¦ Cierre fiscal ¦ Cobro ¦ Persistencia ¦ Impresión | Una fase debe terminar coherentemente antes de iniciar la siguiente. |
| Prioridad | Reimpresión > contexto especial > cálculo en ejecución > cierre fiscal > cobro > edición | La prioridad protege datos, no debe bloquear la recuperación del usuario. |

Edición normal -> PostLineaYSolicitarCalculo -> SolicitarCalculoTotales -> DiferirCalculoTotales -> único ejecutor -> dmCalculos.ProcesaCalculos -> POS_EXTRA_DET / POS_EXTRA_SUM / Totales Carga masiva o cambio global -> LlenandoDatos=True mientras muta -> Post de líneas controlado -> dmCalculos.ProcesaCalculosVentaCompleta una sola vez Cierre fiscal -> confirma que no hay cálculo pendiente -> cálculo completo solo si procede -> valida resultados -> congela resultado fiscal Cobro -> usa el total fiscal confirmado -> no recalcula la venta

# 8. Mapa de auditoría del código actual

Estas referencias sirven para localizar los puntos de intervención. Antes de modificar cada milestone, se debe hacer una búsqueda de llamadas y asignaciones actualizadas; las líneas pueden variar con cada commit.

| Área | Procedures / puntos a auditar | Referencia aproximada |
| --- | --- | --- |
| Cierre fiscal | PrepararCierreFiscal | UProcVentaRapida.pas ~1727 |
| Post normal | PostLineaYSolicitarCalculo | ~1897 |
| Cobro | Edit1Exit y Edit1Enter | ~6923 y ~26380 |
| Cambio masivo | AplicaPrecioMayorista; ProcCalculoDivisa; CheckBox1Click | ~12805; ~16445; ~18656 |
| Scheduler | WMCalcularTotales; SolicitarCalculoTotales; DiferirCalculoTotales; EjecutarCalculoTotales; WMDiferirCalculoTotales | ~26969 a ~27137 |
| Modificación/reimpresión | bitBtnEditarFactClick | ~15372 |
| Motor | ProcesaCalculos; ProcesaCalculosVentaCompleta; ProcInsertUpdatePosExtraDet; Pos_UpdateTotales | UDatModCalculos.pas ~605; ~754; ~933; ~1308 |

Riesgo confirmado. El código actual conserva varios puntos que pueden postear o calcular por rutas diferentes: scheduler WM, cálculos completos directos y cierre fiscal. El primer trabajo no es “mover código”; es inventariar invocadores y eliminar rutas paralelas de la edición normal.

# 9. Milestones funcionales

Los milestones están ordenados para reducir riesgo. Se prohíbe avanzar por intuición: cada uno debe cumplir sus pruebas, registrar evidencia y recibir aprobación antes de abrir el siguiente.

## M0. Línea base, trazabilidad y congelamiento de alcance

| Objetivo | Establecer evidencia del comportamiento actual sin modificar reglas de negocio. |
| --- | --- |
| Alcance | Instrumentar temporalmente las rutas actuales con LogInformacionTxt/LogEventoVenta o mecanismo existente; inventariar llamadas y escrituras de flags. No alterar cálculo, cobro ni persistencia. |

Actividades:

Crear copia/versionado del fuente actual y registrar fecha, ejecutable, base de pruebas y configuración relevante (GlbIgI, GlbCalcItbis, ECF, moneda, fastfood).

Agregar identificador temporal de correlación por venta: GlbNumVtaPOS, serie activa, número de factura si existe y origen del evento.

Registrar inicio/fin de PostLineaYSolicitarCalculo, SolicitarCalculoTotales, DiferirCalculoTotales, ejecutor WM, ProcesaCalculos, ProcesaCalculosVentaCompleta, Pos_UpdateTotales, PrepararCierreFiscal, Edit1Enter y Edit1Exit.

Inventariar todas las llamadas directas a dmCalculos.ProcesaCalculos y ProcesaCalculosVentaCompleta; inventariar todas las asignaciones a flags de cálculo y cobro.

| Prueba | Pasos | Evidencia requerida | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| M0-T01 | Venta normal: agregar 3 artículos, cambiar precio, cantidad y descuento. | Trazas con orden real de eventos y número de llamados a motor/sumatoria. | Mapa de rutas completo. |
| M0-T02 | Aplicar precio mayorista a 10+ líneas. | Posts de línea, cálculo completo y actualización de sumatoria. | Conocer conteo actual. |
| M0-T03 | Entrar a cobro, salir vacío, monto inválido y pago menor. | Cambios de flags, foco final y datos conservados. | Demostrar recuperación actual y defectos. |
| M0-T04 | Modificar factura y reimprimir. | Posts, llamadas a motor, POS temporal, CxC e inventario. | Separar modificación de reimpresión. |

Salida de M0. Existe una matriz de invocadores y un log de referencia para cada caso. Ningún cambio funcional pasa a M1 sin esta línea base.

## M1. Consolidación del cálculo ordinario de líneas

| Objetivo | Dejar una sola ruta para cambios normales de cantidad, precio, descuento, unidad y nivel de precio. |
| --- | --- |
| Alcance | PostLineaYSolicitarCalculo, SolicitarCalculoTotales, DiferirCalculoTotales, WMDiferirCalculoTotales, EjecutarCalculoTotales y WMCalcularTotales. No tocar cobro, cliente, NCF ni modificación de factura en este milestone. |

Contrato que debe quedar vigente:

Evento de edición confirmado -> PostLineaYSolicitarCalculo (único Post normal) -> SolicitarCalculoTotales (marca pendiente) -> DiferirCalculoTotales (una sola cola) -> WMDiferirCalculoTotales/EjecutarCalculoTotales (único ejecutor) -> dmCalculos.ProcesaCalculos -> POS_EXTRA_DET + POS_EXTRA_SUM + Totales -> limpieza de flags solo si todo concluye correctamente

Cambios permitidos:

Elegir un solo ejecutor WM. Recomendación: WMDiferirCalculoTotales consume el mensaje y delega en EjecutarCalculoTotales; WMCalcularTotales/BitBtn27 sale del flujo ordinario.

Eliminar Posts redundantes del ejecutor diferido cuando la línea ya fue posteada por PostLineaYSolicitarCalculo.

Hacer que la limpieza de flags ocurra en un único finally/salida exitosa del ejecutor, no en botones ni eventos secundarios.

Mantener validaciones de línea antes del Post; una validación fallida debe impedir el Post y devolver foco, sin modificar flags de cobro.

| Prueba | Resultado esperado | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| M1-T01: precio | Digitar varios caracteres y salir del precio: no calcular por tecla; un Post y una ejecución de cálculo por confirmación de edición. | Un solo inicio/fin de ProcesaCalculos y un Pos_UpdateTotales para la operación. |
| M1-T02: cantidad | Cambiar cantidad de una línea y abandonar el campo. | POS_EXTRA_DET de la serie activa y POS_EXTRA_SUM reflejan el cambio; Totales cuadra. |
| M1-T03: cambios consecutivos | Modificar cantidad, luego precio antes de que se procese la cola. | Se coalescen o se ejecutan secuencialmente sin perder el último cambio; nunca dos cálculos simultáneos. |
| M1-T04: validación fallida | Precio inválido / cantidad cero según regla. | No Post parcial, no POS temporal alterado, foco en el control corregible y venta editable. |
| M1-T05: eliminar línea | Eliminar una línea activa. | Se elimina solo el registro POS correspondiente, se recalcula una vez y no se activa otra línea. |

Salida de M1. Las pruebas demuestran que una edición normal no llama a BitBtn27 ni a un cálculo completo directo, y que cada operación deja detalle, sumatoria y totales coherentes.

## M2. Operaciones globales y masivas

| Objetivo | Asegurar que cambios que afectan múltiples líneas o el tratamiento fiscal usen un solo cálculo completo al final. |
| --- | --- |
| Alcance | AplicaPrecioMayorista, ProcCalculoDivisa, CheckBox1Click, cambios de tipo fiscal/ITBIS incluido, descuentos globales, recargos, propinas y cargas masivas. |

Regla de implementación:

Durante una operación masiva se pueden recorrer y postear líneas con controles/eventos suspendidos de forma segura. Al final se restaura absolutamente el estado temporal (`sumarDatos`, `AutoCalcFields`, `LlenandoDatos`, bookmarks, controles) y se ejecuta exactamente un `ProcesaCalculosVentaCompleta`. Si ocurre una excepción, se restaura el estado y la venta queda recuperable para reintento; nunca se marca como calculada artificialmente.

| Prueba | Datos | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| M2-T01: mayorista | 20 líneas; 8 con clasificación de precio y 12 sin clasificación. | Solo las 8 cambian. Hasta 20 Posts controlados; un ProcesaCalculosVentaCompleta; una actualización final de POS_EXTRA_SUM. |
| M2-T02: divisa | 10 líneas, cambio de moneda/tasa según flujo actual. | Una carga controlada, un cálculo completo final, bases/ITBIS/totales consistentes. |
| M2-T03: fiscal | Cambiar ITBIS incluido / tipo fiscal con varias tasas y un producto exento. | Un solo cálculo completo. No quedan valores de tasa anteriores ni dobles ITBIS. |
| M2-T04: recargo/desc. global | Venta con ITBIS incluido y productos con diferentes tasas. | El cambio global se propaga conforme a la regla vigente y la sumatoria se actualiza una vez. |
| M2-T05: excepción | Forzar error controlado al consultar clasificación o al postear una línea de prueba. | Se restauran AutoCalcFields, sumarDatos, LlenandoDatos, controles y bookmark. La venta no queda bloqueada. |

Salida de M2. Los procesos globales no disparan un cálculo diferido adicional después del cálculo completo y no dejan banderas visuales o datasets alterados ante un error.

## M3. Cierre fiscal, cobro y recuperación del usuario

| Objetivo | Separar “validar/calcular” de “bloquear/cobrar”, garantizando que un error no deje al cajero sin salida. |
| --- | --- |
| Alcance | Edit1Enter, Edit1Exit, PrepararCierreFiscal, pagos temporales y las rutas explícitas de cancelar/modificar cobro ya existentes o acordadas. |

Contrato de recuperación:

Entrar a Edit1 puede ajustar interfaz y ejecutar validaciones de solo lectura; no puede postear rxVenta, recalcular, congelar, limpiar flags ni cambiar el NCF seleccionado.

Un monto vacío o inválido no cambia estado fiscal ni de cobro. El usuario conserva la venta editable y recibe foco en Edit1 o en el dato requerido.

La preparación fiscal se inicia solamente en una acción real de cobro con monto válido. Los flags de cobro se establecen únicamente después de cálculo y validación exitosa.

Todo pago temporal debe tener una ruta explícita de cancelación/modificación de venta que lo revierta de forma acotada a la venta actual, sin borrar detalle ni sumatoria de otra transacción.

Una venta con cobro confirmado puede limitar cambios que alterarían el total, pero debe ofrecer una salida consciente y segura; un mensaje no puede convertirse en una trampa.

| Prueba | Pasos | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| M3-T01: entrar y salir | Entrar a Edit1 y abandonarlo vacío. | Sin cambios en flags de cobro; venta editable; no Post/cálculo/pago temporal. |
| M3-T02: cliente fiscal faltante | Intentar cobro E31/E44/E45/E47 sin cliente o sin RNC válido. | Mensaje accionable; foco a cliente; venta editable; no flags de cobro ni pago temporal. |
| M3-T03: monto inválido | Texto inválido, cero o pago menor no permitido. | Foco a Edit1; no pago temporal; no bloqueo global; datos de venta conservados. |
| M3-T04: cobro válido | Venta consistente, monto válido y cliente válido. | PrepararCierreFiscal calcula solo si existe pendiente; valida; congela total; registra pago con datos correctos; permite finalizar. |
| M3-T05: modificación consciente | Después de cobro válido, usar la operación acordada de cancelar/modificar venta. | Elimina/revierte solo pagos temporales de GlbNumVtaPOS actual, limpia recibo/cambio, libera venta, preserva rxVenta/POS temporal y permite recalcular al modificar. |
| M3-T06: total alterado | Simular diferencia entre Totalestotalneto y FTotalNetoCobro. | Mensaje de integridad y una ruta de recuperación explícita; no repetir cálculo ni cerrar al usuario sin salida. |

Salida de M3. Un operador puede corregir cliente, RNC, monto, pago menor o una venta después de cobro sin llamar a soporte y sin producir una sumatoria inconsistente.

## M4. Separación de contextos: modificación, devolución, cotización y reimpresión

| Objetivo | Evitar que una ruta especial herede flags, pagos, cálculos o bloqueos de otra. |
| --- | --- |
| Alcance | CargarDatosAModificar, bitBtnEditarFactClick, flujos de cotización, devolución, reimpresión y reset/inicialización. |

| Contexto | Reglas que deben quedar explícitas | Pruebas mínimas |
| --- | --- | --- |
| Modificación de factura | El reset de flags ocurre al entrar al contexto, no por tomar foco. Se recalcula cuando hay cambios reales. Guardar actualiza master/detalle/inventario/CxC y luego reimprime en un flujo separado. | Cambiar precio/cantidad/cliente permitido según reglas; guardar; comprobar VENTAS_MAST, VENTAS_DET, inventario, CxC y reimpresión. |
| Cotización | No conserva cobro ni congelamiento fiscal de una venta previa. Cargar puede usar cálculo completo una sola vez al final. | Cargar cotización, editar 2 líneas, convertir/guardar, verificar sin pagos heredados. |
| Devolución | Permite montos negativos conforme a su contexto y no se trata como venta positiva. Validaciones de total deben respetar EsDevolucion. | Devolución parcial/total; inventario, CxC y total fiscal correctos. |
| Reimpresión | Solo lectura; usa datos persistidos; cero cambios en rxVenta/POS_EXTRA/flags. | Reimprimir con otra venta activa: la venta activa no se altera. |

Salida de M4. Cada contexto puede iniciar, operar y cerrar sin contaminar el siguiente. La reimpresión queda formalmente fuera del motor de cálculo.

## M5. Integridad matemática, fiscal y persistida

| Objetivo | Validar que el cálculo temporal, el resultado visual y la venta persistida representen los mismos importes. |
| --- | --- |
| Alcance | ValidaSubTotal, PROC_VALIDA_VENTA_PERSISTIDA, POS_EXTRA_DET, POS_EXTRA_SUM, VENTAS_MAST, VENTAS_DET, CxC, inventario y reglas DGII aplicables. |

| Caso | Datos de prueba | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| M5-T01: ITBIS incluido | Precio 100.00, cantidad 1, tasa 18%. | Base 84.75, ITBIS 15.25, total 100.00 exacto; sin diferencia de un centavo. |
| M5-T02: recargo global | Producto 100 ITBIS incluido 18% + recargo 100 sin ITBIS incluido. | ITBIS producto 15.25 + ITBIS recargo 18.00 = 33.25; neto 218.00 según regla vigente. |
| M5-T03: exento por línea | Línea gravada y línea exenta; descuento por línea. | Tasa/exención de cada línea se conserva; sumatoria separa base e ITBIS correctamente. |
| M5-T04: E44/B14 | Venta con exoneración global según configuración actual. | El tratamiento fiscal acordado no altera indebidamente la tasa de línea; total fiscal y campos DGII coherentes. |
| M5-T05: crédito | Forma de pago 7/8. | Monto recibido 0 cuando corresponde y CxC refleja el monto definido por regla fiscal. |
| M5-T06: persistencia | Guardar venta y ejecutar validación persistida. | VENTAS_MAST, VENTAS_DET, POS temporal y totales coinciden dentro de tolerancia aprobada. |

Salida de M5. Todos los casos de cálculo aprobados conservan igualdad entre detalle temporal, sumatoria, total visual y registros persistidos. Las validaciones detectan diferencias; no recalculan ocultamente.

## M6. Rendimiento, regresión y salida a producción

| Objetivo | Demostrar que la consolidación es más predecible y no degrada tiempos de caja. |
| --- | --- |
| Alcance | Pruebas de volumen, secuencias reales de cajero, regresión de flujos y plan de rollback. |

| Prueba | Medición | Gate |
| --- | --- | --- |
| M6-T01: 1 línea | Tiempo desde salida de precio hasta totales actualizados; conteo de ejecuciones. | Sin cálculo duplicado; no peor que línea base aprobada. |
| M6-T02: 20/50 líneas | Tiempo de precio mayorista, cambio fiscal y moneda. | Una sola sumatoria final por operación masiva; estabilidad sin UI congelada indebida. |
| M6-T03: caja real | Agregar artículos, corregir segundo ítem, pago fallido, pago correcto, guardar e imprimir. | Cero intervención de soporte; ninguna venta atrapada. |
| M6-T04: regresión | Ejecutar matriz de M1-M5 en base de pruebas limpia. | 100% de pruebas críticas aprobadas. |
| M6-T05: rollback | Restaurar binario/fuente/backup de DB en ambiente de ensayo. | Proceso documentado y probado antes de producción. |

Salida de M6. El release solo se autoriza con matriz completa aprobada, bitácora de conteos de cálculo, plan de rollback probado y validación del usuario de caja.

# 10. Protocolo de mensajes y recuperación

La experiencia de caja requiere mensajes breves, accionables y reversibles. Se debe evitar el patrón “mostrar error + limpiar flags + deshabilitar controles + Exit”.

| Tipo de situación | Respuesta correcta del software | Nunca hacer |
| --- | --- | --- |
| Dato de entrada inválido | Explicar el dato, mantener lo válido, enfocar el control y permitir corregir. | Borrar la venta, congelar cobro, cambiar NCF o recalcular a medias. |
| Cliente/RNC requerido | Foco al cliente; conservar líneas y totales; no crear pago temporal. | Deshabilitar detalle o dejar flags de cierre activos. |
| Cálculo en ejecución | Informar “espere” y conservar el cambio como pendiente; al terminar, permitir continuar. | Ejecutar cálculo paralelo o limpiar pendiente falsamente. |
| Inconsistencia matemática | Detener persistencia, mostrar causa y permitir revisar/corregir; registrar trazas. | Marcar como calculada, imprimir o exigir reinicio sin preservar datos. |
| Cobro que debe revertirse | Ruta explícita de cancelar/modificar cobro con alcance acotado a la venta. | Usar Edit1 vacío como mecanismo oculto de desbloqueo. |
| Error técnico | Mantener transacción en memoria, registrar correlación, ofrecer reintento/retorno seguro. | Application.ProcessMessages durante sección crítica o cierre abrupto sin recuperación. |

# 11. Formato de evidencia por prueba

| Campo | Contenido obligatorio |
| --- | --- |
| ID | Ejemplo: M1-T02. |
| Build y fecha | Versión del ejecutable, commit/copia fuente y fecha/hora. |
| Configuración | Compañía, moneda, GlbIgI, GlbCalcItbis, ECF, tipo NCF, fastfood, forma de pago. |
| Datos | Artículos, cantidades, precios, descuentos, recargo, cliente, tasa y total esperado. |
| Pasos | Acciones exactas del operador, incluyendo teclas/foco cuando aplique. |
| Resultado | Valores en rxVenta, POS_EXTRA_DET, POS_EXTRA_SUM, Totales y persistencia cuando corresponda. |
| Trazas | Inicio/fin de Post, scheduler, motor y sumatoria con GlbNumVtaPOS/serie. |
| Decisión | Aprobado / Fallido / Bloqueado; defecto enlazado y responsable. |

# 12. Checklist de control antes de cambiar código

¿Cuál milestone está activo y qué pruebas lo habilitan?

¿Qué procedure será el único dueño después del cambio?

¿Qué procedimiento o evento deja de ser invocador?

¿El cambio toca flags de cálculo, flags de negocio o ambos? ¿Está autorizado?

¿Qué ocurre si la validación falla antes del Post?

¿Qué ocurre si falla después de mutar una línea o antes de calcular?

¿Puede el usuario corregir y continuar sin soporte?

¿La operación dispara cálculo normal o completo? ¿Por qué?

¿Cómo se prueba que no se duplicó el cálculo?

¿Qué contexto especial puede verse afectado: modificación, cotización, devolución o reimpresión?

# 13. Decisiones de diseño pendientes que deben aprobarse antes de M3/M4

| Decisión | Opciones / criterio de aprobación |
| --- | --- |
| Cobro preparado vs confirmado | Definir exactamente cuándo se congela el total y cuándo se insertan pagos temporales. La respuesta debe incluir una ruta explícita de reversión. |
| Evento de validación de cobro | Definir qué validaciones permanecen visuales en Edit1Enter y cuáles se ejecutan solo al confirmar monto válido. No se mezcla validación con mutación de estado. |
| Ejecutor WM definitivo | Elegir una ruta entre WMDiferirCalculoTotales/EjecutarCalculoTotales y retirar WMCalcularTotales/BitBtn27 del flujo normal. |
| Regla de cambio fiscal | Precisar si tipo NCF/ITBIS incluido exige cálculo normal o completo en cada contexto y asegurar que F6/control visual pasan por la misma ruta. |
| Cancelación de cobro | Confirmar cuál botón/proceso existente será la acción consciente de recuperación y cómo elimina solo pagos temporales de la venta actual. |

# Apéndice A. Matriz mínima de escenarios de aceptación

| Escenario | Variantes obligatorias | Milestone |
| --- | --- | --- |
| Venta normal | 1, 3 y 20 líneas; con y sin descuentos; cambio de segundo ítem; foco permanece en la línea correspondiente. | M1/M6 |
| Cálculo fiscal | ITBIS incluido/no incluido; exento por línea; E44/B14; recargo; propina; redondeos. | M2/M5 |
| Cliente y NCF | Sin cliente; cliente sin RNC; RNC no activo; E31/E44/E45/E47; consumo. | M3 |
| Cobro | Vacío; inválido; cero; menor; exacto; mayor; varios medios; cancelar/modificar. | M3 |
| Masivo | Mayorista, divisa, cotización, preventa, cambio fiscal con 20+ líneas. | M2/M4 |
| Especial | Factura modificada, devolución, cotización, reimpresión con venta activa. | M4 |
| Persistencia | Contado, crédito, CxC, inventario, factura con devolución previa, serie NCF nula. | M5 |

# Apéndice B. Secuencia de implementación recomendada

Crear rama/copia de seguridad exclusiva para M0. No mezclar cambios de UI, fiscales o pagos.

Ejecutar M0 y publicar el mapa de invocadores y la línea base de conteos.

Completar M1; aceptar solo cuando los conteos de cálculo normal sean deterministas.

Completar M2; validar operaciones globales con ventas de 20 o más líneas.

Aprobar decisiones pendientes de M3 antes de alterar Edit1, flags de cobro o pagos temporales.

Completar M3 y demostrar recuperación autónoma del usuario ante todos los errores de caja.

Completar M4 y M5 con base limpia y casos persistidos.

Ejecutar M6 con usuario de caja, backup, rollback y evidencia final.

Cierre. Dividir la tarea reduce el riesgo porque cada milestone responde una sola pregunta funcional y tiene una prueba que impide que el siguiente cambio oculte un defecto anterior. La meta es una venta confiable, recuperable y rápida, no más eventos.